| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ КҮГӘРСЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ НОВОПЕТРОВКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ; РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН. ,Үрге урам 20,Сәйетҡол ауылы, 453342..; улица Верхняя №20,село Саиткулово , 453342. 05.03.2019 й.; №33; 05.03.2019 г.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |

О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод                             на территории  сельского поселения  Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ                (в ред. от 30.12.2015 г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, предприятий и организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек               в период весеннего половодья на территории сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинского района,

п о с т а н о в л я ю:

- Признать утратившим силу постановление главы Администрации СП Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район от 05 марта 2018 года № 6\1       «О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район».

2. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии согласно приложению 1;

- план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда                и половодья на территории района согласно приложению 2;

- план-график контроля развития паводковой ситуации на территории Кугарчинского района согласно приложению 3.

3. Рекомендовать подведомственным организациям расположенным на территории сельского поселения  разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению           и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств, эвакуации людей  из зоны затопления в период весеннего половодья.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить                         на постоянную комиссию  по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии, Аиткулова Ильмира Азаматовича

Глава  сельского поселения 		                         Х.А.Аллабердин.

Приложение 1

к постановлению Администрации

СП Новопетровский сельсовет МР Кугарчинский район

№ 33   от  05.03.2019 года

Состав противопаводковой комиссии

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Тел. (код 834789) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аллабердин Х.А. | Глава сельского поселения Новопетровский сельсовет | 2-56-03 |
| 2. | Аиткулов И.А. | Председатель постоянной комиссии по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии | 2-56-03 |
| 3. | Рукина Н.Е | Секретарь комиссии –управляющий делами СП Новопетровский сельсовет | 2-56-03 |
|  | Члены комиссии: |  |  |
| 4. | Баязитов В.Г. | Депутат округа №1 | 2-56-03 |
| 5. | Юсупов Р.М. | Директор Саиткуловской ООШ | 2-56-14 |
| 6. | Салихов Марат Закирьянович | Депутат округа №6 |  |
| 7 | Ахмедьянов Ильгиз Исламович | Староста деревни с.Саиткулово | 2-56-21 |
| 8 | Голиков Владимир Викторович | Глава ЛПХ |  |

Глава сельского поселения                                       Х.А.Аллабердин.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

СП Новопетровский сельсовет МР Кугарчинский район

№ 33 от   05.03.2019 года

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории СП Новопетровский сельсовет МР Кугарчинский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий | Февраль | Администрация СП Новопетровский сельсовет МР Кугарчинский район |
| 2 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | постоянно | Противопаводковая комиссия СП Новопетровский сельсовет МР Кугарчинский район. |  |
| 6 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | март | Противопаводковая комиссия СП Новопетровский сельсовет |  |
| 7 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону возможного затопления; разработка плана предупредительных работ | до 23 марта | Противопаводковая комиссия СП Новопетровский сельсовет |  |
| 8 | Создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов; проведение целевого инструктажа с работниками | март | Противопаводковая комиссия глава сельского поселения |  |
| 10 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | март | Противопаводковая комиссия глава сельского поселения; |  |
| 11 | Обеспечение готовности к эксплуатации спасательных и плавательных средств | апрель | Противопаводковая комиссия глава сельского поселения; |  |
| 12 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 20 марта | Противопаводковая комиссия глава сельского поселения; |  |
| 16 | Представление обобщенной информации по итогам пропуска половодья и данных о нанесенном ущербе | до 25 мая 2019 года | Противопаводковая комиссия |  |

Глава сельского поселения                                                             Х.А.Аллабердин.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

СП Новопетровский сельсовет МР Кугарчинский район

№ 33 от   05.03.2019 года

Закрепление

транспорта для эвакоперевозки людей из мест затопления и во время половодья

| № | Название предприятия | Вид техники |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО УТАР Аиткулов Ильмир Азаматович | Т-150, Камаз,МТЗ-82 |
| 2 | Голиков В.В | МТЗ-82, ДТ-75 |