| - П - БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ КҮГӘРСЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ НОВОПЕТРОВКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИәТЕ |  | - РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 453342, Сәйетҡол ауылы,Үрге урам, 20 Тел. 8(34789)2-56-03 |  | 453342, с. Саиткулово, ул.Верхняя, 20 Тел. 8(34789)2-56-03 |

| 21.02.2024й. | №36 | 21.01.2024г |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения  Новопетровский  сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2024 год

В целях приведения территорий населенных пунктов сельского поселения Новопетровский сельсовет в надлежащее санитарное состояние и улучшения их благоустройства  администрация  сельского поселения  Новопетровский  сельсовет муниципального района Кугарчинский  район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и обеспечить с 15 апреля 2024 года до 1 ноября 2024 год проведение еженедельных экологических мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Новопетровский сельсовет.

2. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов сельского поселения Новопетровский сельсовет.

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и  главам КФХ расположенных на территории сельского поселения Новопетровский сельсовет:

3.1. обеспечить санитарную очистку и уборку прилегающих территорий и закрепленных участков на период еженедельных экологических мероприятий и не допускать сжигания листвы и мусора;

3.2. назначить для проведения мероприятий по благоустройству территории ответственных лиц из числа работников;

3.3. еженедельно представлять в администрацию сельского поселения информацию о выполненной работе по благоустройству и озеленению территории;

4. Специалистам администрации сельского поселения   привлекать к участию в общественных работах по уборке территорий сельского поселения граждан, проживающих на территории сельского поселения, зарегистрированных в качестве безработных в государственном учреждении  «Центр занятости населения».

5. Специалисту  регулярно освещать ход  проведения мероприятий по благоустройству и озеленению на информационных стендах в администрации сельского поселения и в сельских библиотеках сельского поселения.

6. Настоящее постановление обнародовать с размещением на информационных стендах в администрации сельского поселения и на официальном сайте сельского поселения.

7. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                   Х.А.Аллабердин

Приложение №  1

к постановлению главы

сельского поселения Новопетровский сельсовет

муниципального района Кугарчинский район

Республики Башкортостан

Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения  Новопетровский  сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2024 год

| № п/п | Рекомендуемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территория сельского поселения Новопетровский сельсовет | апрель | Администрация СП, руководители организаций, учреждений и главы КФХ , старосты, владельцы домов |
| 2 | Организовать проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения | Апрель, май | Администрация СП, руководители организаций, учреждений и главы КФХ , старосты, владельцы домов |
| 3 | Организовать разбивку клумб и цветников около памятников, административных зданий предприятий, организаций, учреждений и на общественных местах | Апрель, май | Администрация СП, руководители организаций, учреждений и главы КФХ , старосты, владельцы домов |
| 4 | Провести субботники по благоустройству населенных пунктов и санитарной очистке территорий, оздоровлению экологической обстановки, посвященные различным мероприятиям | В течение лета | Администрация СП, руководители организаций, учреждений и главы КФХ , старосты, владельцы домов |
| 5 | Рекомендовать депутатам, представительных органов поселения совместно со специалистами администрации сельского поселения организовать сходы жителей в своих избирательных округах и способствовать санитарной очистке территорий населенных пунктов от мусора и недопущению возникновения стихийных свалок | В течение лета | Администрация СП, руководители организаций, учреждений и главы КФХ , старосты, владельцы домов |
| 6 | Провести субботник по санитарной очистке населенных пунктов от мусора и бытовых отходов | До 01.11.2024 | Администрация СП, руководители организаций, учреждений и главы КФХ , старосты, владельцы домов |
| 7 | Провести очистку придорожных канав, прилегающих территорий всем владельцам земельных участков, домов во всех населенных пунктах | Май-июнь | Владельцы, старосты. |
| 8 | Провести очистку от мусора и благоустроить прилегающие территории у обелисков в с. Новопетровское, д.Мусино и с.Саиткулово | До 05.05.2024 | СК, СМФК, администрация СП. |
| 9 | Организовать чистку питьевых колодцев и населенных пунктов | В течении лета | Администрация СП, руководители организаций, учреждений и главы КФХ , старосты, владельцы домов |
| 10 | Работа организаций и учреждений по личным планам мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий | По срокам | Администрация СП, руководители организаций, учреждений и главы КФХ , старосты, владельцы домов |
| 11 | Скашивание территории в населенных пунктах и прилегающих территорий к объектам, строениям и сооружениям | В течении летнего периода | Администрация СП, руководители организаций, учреждений и главы КФХ , старосты, владельцы домов |
| 12 | Выполнить санитарную очистку и благоустройство по местам торговли, возле торговых заведений | До 01.10.2024 г | глава поселения, руководители предприятий,и индивиду-альные предприниматели, занимающиеся торговлей |